AVIS D’APPEL D’OFFRE POUR L’ELABORATION DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRE ET CONTROLE ET SUIVI DES TRAVAUX DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT, MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’IRRIGATION, POSE D’UNE CLOTURE GRILALLEE ET CONSTRUCTION D’UN BATIMENT POLYVALENT A TOUMBEL

WILAYA DU GORGOL

M’Beidia  2023

| Contexte | La Coopérative Agro-Pastorale Dantal/Toumbel/Maghama/Gorgol est située au village de Toumbel, dans la commune de Daw, elle est spécialisée dans production et la vente de légumes produits dans son périmètre maraîcher. La coopérative Dantal Toumbel a été créée et enregistrée en 2004 sous le matricule n° 7542. Elle compte 250 membres actifs dont 225 femmes. Le but du projet est d'augmenter les revenus et la qualité de vie des membres de la coopérative en fournissant des intrants et des équipements de production agricole, en aménageant le périmètre et en apportant l'assistance technique requise et le support dans la commercialisation des légumes produits. En Novembre 2022, la coopérative a obtenu un financement de la Fondation Américaine pour le développement en Afrique (United States African Development Foundation), USADF. Cette Fondation est créée par le Congrès Américain, elle œuvre pour le développement économique et social des communautés en Afrique. USADF a recruté l’ONG Initiatives pour le Développement Socio-Economiques et la Protection de l'Environnement (IDSEPE) comme partenaire technique chargé de l’assistance technique et de l’appui-conseil à la mise en œuvre des projets qu’elle finance en Mauritanie. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les présents termes de références (TDR) qui visent à recruter un contrôleur ou une entreprise qui sera chargé de l’élaboration des dossiers d’appel et la surveillance relatif aux travaux d’aménagement, de mise en place de système d’irrigation fourniture ; de pose d’une clôture grillagée et de la construction d’un bâtiments. |
| --- | --- |
| Mission | La prestation consiste à assister la coopérative, Maîtres d’Ouvrage, pour la réalisation de l’ensemble des tâches à l’exécution, dans les règles de l’art, des travaux prévus dans le cadre du projet. Sur la base des études préliminaires que la coopérative mettra à la disposition du prestataire, il sera chargé de : - Élaborer tous les documents techniques et administratifs nécessaires à la mise en concurrence des entreprises pour la réalisation des travaux (TDR, Spécifications technique et Appel d’offres) ; - Assister la coopérative dans les ouvertures et Evaluations des offres et ; - Assurer la mission de contrôleur de tous les travaux. |
| CONSISTANCE DE LA PRESTATION | ## Elaboration du dossier d’exécution Le prestataire élaborera un dossier comprenant : - Elaborer avec le groupe un dossier d’appel d’offre pour l’aménagement du périmètre - Surveiller et contrôler le chantier des travaux d’aménagement du périmètre. - Assister le bénéficiaire dans l’évaluation des offres techniques et financières. - Assister avec le groupe dans l’élaboration du contrat - Vérifier la conformité des travaux réalisés par rapport au dossier d’appel d’offre et au contrat - Veiller aux normes de sécurité et de protection des travailleurs dans le chantier. - Surveiller et contrôler le chantier des travaux de mise en place de grillage, - Les pièces graphiques (plan de masse, plans d'ensemble, façades, toitures, vues, coupes, détail des ouvrages, plans de coffrage de fondations et de planchers, plans de ferraillage des ouvrages en béton armé, plans des réseaux d’eau, d'électricité et d'assainissement, etc.) pour le bureau ; - Le cahier des prescriptions techniques des travaux ; - le cadre du bordereau des prix unitaires ; - le cadre du devis quantitatif et estimatif des travaux ## Appui pour l’évaluation (dépouillement et l’analyse technique) des offres et rédaction du marché de travaux ## Le prestataire assistera la coopérative dans le dépouillement et dans l’analyse technique des offres et des offres financières. ## Il assistera, par la suite, la coopérative, dans la rédaction du marché de travaux et facilitera son approbation par IDSEPE. |
| Profil de l’Entrepreneur | - Être titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie rural, civil ou équivalent ; - Avoir au minimum 5 années d’expérience dans le domaine d’aménagement, de mise en place de clôture grillagée et de la construction/bâtiment - Avoir participé à la réalisation d’au moins 3 (trois) dossiers de consultation de type similaire à celui faisant l’objet de la présente consultation |
| Composition des offres | L’offre du prestataire sera composée d’une offre technique et d’une offre financière. Offre technique L’offre technique comprendra : - Une présentation de l’expérience générale du prestataire dans le domaine sollicité. - Le CV et diplômes du prestataire - Les attestations justifiant de son expérience. - Le planning indicatif de la prestation qui indiquera explicitement le nombre de mission prévues sur les sites de réalisation des travaux L’offre de la prestation financière est présentée à prix forfaitaire et libellée hors taxes. Le prestataire joindra à son offre financière un tableau résumé indiquant la répartition des coûts en pourcentage pour chaque étape : études, évaluation des offres, contrôle et suivi des travaux. |
| Date et lieu de dépôt des offres | En format numérique (en faisant parvenir votre dossier dans un seul mail) à l’ensemble des adresses suivantes : : cooptoumbel@gmail.com et idseperecrutement@gmail.com La prestation sera attribuée au soumissionnaire répondant aux critères techniques et ayant présenté l’offre financière la moins-disante, sous réserve que l’offre du prestataire prévoit un nombre suffisant de visites sur site afin de permettre une exécution de qualité de l’ensemble de la prestation. Date limite de soumission : 5 Mars 2023 à 17 heurs Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter. dsanghott.mro.idsepe@gmail.com |

ANNEXE 1 : MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE

{Lieu, Date} A: [Nom et adresse du Client] Madame/Monsieur, Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos services, à titre de Consultant pour [titre de la mission] conformément à votre appel d’offre en date du [date] et à notre Proposition. Nous vous soumettons par le présent courriel notre Proposition, qui comprend cette Proposition technique et une Proposition financière. Nous déclarons par la présente que : (a) Toutes les informations et déclarations faites dans cette Proposition sont véridiques et nous acceptons que toute erreur d’interprétation ou fausse déclaration y apparaissant puisse entraîner notre exclusion par le Client et/ou une sanction par celui-ci. (b) Notre Proposition restera valable et nous engagera sur la période de 90 jours à partir de la date limite de dépôt/transmission des offres. (c) Nous n’avons aucun conflit d’intérêt. (d) Nous remplissons les conditions d’éligibilité en conformité avec les instructions et nous confirmons et reconnaissons notre obligation d’observer les Politiques du bailleur et les lois en vigueur en République Islamique de Mauritanie en matière de lutte contre la corruption et pratiques frauduleuses. (h) Nous nous engageons, si notre Proposition est acceptée et le Contrat signé, de commencer les prestations relatives à la mission dès qu’une notification nous est adressée. Nous reconnaissons que le Client n’est pas tenu d’accepter une quelconque des Propositions qu’il aura reçues. Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée. Signature du représentant habilité : __________________________________________ Nom et titre du signataire : ________________________________________________ Nom du Consultant (nom du bureau ou de la personne physique) : _________________ En qualité de : __________ Adresse: Contact d’information (téléphone et e-mail):

ANNEXE II : MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION FINANCIERE

{Lieu, Date} A: [Nom et adresse du Client] Madame/Monsieur, Nous, soussignés, avons l’honneur de vous proposer nos services à titre de consultant pour conformément à votre appel d’offre en date du [Insérer la Date] et à notre Proposition technique. Vous trouverez ci-jointe notre Proposition financière qui s’élève au montant de {Insérer le(s) montant(s) en lettres et en chiffres}{Indiquer la (les) monnaie(s) correspondant au(x) montant(s)}, qui sera confirmé après ajustement, si nécessaire, lors des négociations. Notre Proposition financière a pour nous force obligatoire, sous réserve des modifications résultant des négociations du Contrat, jusqu’à l’expiration du délai de validité de la Proposition. Nous reconnaissons que vous n’êtes pas tenus d’accepter une quelconque des Propositions reçues. Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée. Signature du représentant habilité {Complète et initiales}: ____________________________________ Nom et titre du signataire : ______________________________________________________________ En qualité de : Adresse: E-mail: ___________________________________________________________________________